## Slide 1
Критика отчетности ERP по сегментам
Статус пилота и план доработок (данные на 14.07)
28 релиз: дедлайн согласования ЧТЗ — 11-Jun
29 релиз: дедлайн согласования ЧТЗ — 26-Jun
30 релиз: дедлайн согласования ЧТЗ — 09-Jul
31 релиз: дедлайн согласования ЧТЗ — 23-Jul

## Slide 2
Критика отчетности ERP по сегментам
Сегмент | Доработка отчета | Новый отчет | Описание | Трудоемкость , ЧЧ/мес* | Предложение
Выращивание | V |  | Формирование отчета по услугам охраны, Расходам ИТ отраженным в отчетном периоде на затратных счетах (в первую очередь на 20,23, но также полезно будет если еще будет выбор с 26,44, а также 91 сч) в разрезе заданного периода, юр лица, с выводом ДТ и КТ сче... | 32+32 часов | Блокирует тираж; DEFPROD-10741; снизить до 29, общалась с экономистом, собирают руками не так долго пилот. На этапе тиража будет критика
Выращивание |  | V | Формирование отчета по затратам по дебету 23 счета с выбранным набором подразделений, в разрезе статей затрат, подразделения, сумм, а также закрытия по обороту данных работ по кредиту в 20 счет по Выращиванию в разрезе площадок (в плоском виде) | 32+32 часов | Блокирует тираж; DEFPROD-10742; снизать до 30 взамен на DEFPROD-3875
Выращивание |  | V | Формирование отчета по всем налогам (имущественный, земельный, водный, НВОС, транспортный), отраженным в отчетном периоде на затратных счетах (в первую очередь на 20,23, но также полезно будет если еще будет выбор с 26,44, а также 91 сч) в разрезе заданног... | 32+32 часов | Блокирует тираж; DEFPROD-10740; снизить до 29, общалась с экономистом, собирают руками не так долго пилот. На этапе тиража будет критика
Выращивание | V |  | Ошибка при выполнении "Проверки" и "Выгрузки" регламентированной бух. отчетности | 32+32 часов | Релиз 30--?; DEFPROD-10009; технич.ошибка, дополнительное описание не требуетс
Выращивание | V |  | Доработать функционал документа, который бы выполнял корректно движения по регистрам с учетом логики использования обособления запасов в разрезе направлений деятельности | 40+40 часов | Релиз 28--2; Блокирует тираж; DEFPROD-9405; добавить на достку команду IC/OTC
Выращивание | V |  | Документ Корректировка лимитов остаток бюджета расходится с отчетом по лимитам ГЧ | 16+16 часов | Релиз 27--0; Блокирует тираж; DEFPROD-10462; 06.06 - тест-е на TEST успешно
Выращивание | V |  | В продуктивной базе отчет неверно отрабатывает План-факт | 8+8 часов | Блокирует тираж; DEFPROD-10226
Выращивание |  | V | В отчете по лимитам прописывать формулу расчета колонок 3, 8, 9, 14 | 24+24 часов | Релиз 32; Блокирует тираж; DEFPROD-10780
* оценка по Пилоту ** трудозатраты: аналитик + разработчик
1

## Slide 3
Критика отчетности ERP по сегментам
Сегмент | Доработка отчета | Новый отчет | Описание | Трудоемкость , ЧЧ/мес* | Предложение
Выращивание | V |  | В отчет Ведомость ОС DEV-385 не попадают данные из документа Изменение параметров ОС | 32+32 часов | Релиз 30--?; Блокирует тираж; DEFPROD-9936
Выращивание | V |  | FTR-10833 _АМО РС_отчет_к Пилоту (RTR_выращивание) | 80+80 часов | Релиз 30; Блокирует тираж; DEFPROD-10808; ок
Выращивание |  | V | Функциональность по раздельному учету СХ и отчет "Регистр_Расчет доли дохода от основной деятельности и прочего вида деятельности (по номенклатуре/ОКПД2)" | 240+240 часов | Релиз 28--1; Блокирует тираж; DEV-567; 1-ая часть
Выращивание |  | V | Автоматизация статистической отчетности по биологическим активам: П-1 СХ | 80+80 часов | Релиз 28; Блокирует тираж; DEV-575
Выращивание |  | V | Автоматизация статистических форм П-3 | 60+60 часов | Релиз 28--3; Блокирует тираж; DEV-16336; Базис
Выращивание |  | V | Автоматизация статистических форм П-6 | 60+60 часов | Релиз 28--4; Блокирует тираж; DEV-16337; Базис
Выращивание |  | V | Отчет "Разницы между НУ и БУ за заданный период (БУ/НУ/ВР/ПР)" | 24+32 часов | Релиз 29--?; Блокирует тираж; DEV-428; 29 релиз - Маша Алешиина
Выращивание | V |  | ITSM 1714231 В отчете Индекс находится за пределами массива | 16+16 часов | Релиз 31; Блокирует тираж; DEFPROD-10370
* оценка по Пилоту ** трудозатраты: аналитик + разработчик
2

## Slide 4
Критика отчетности ERP по сегментам
Сегмент | Доработка отчета | Новый отчет | Описание | Трудоемкость , ЧЧ/мес* | Предложение
Выращивание | V |  | Настроить корректное заполнение реквизита Сумма для заявок на оплату в УЕ в отчете Неоплаченные заявки на оплату по статям ДДС | 16+16 часов | Релиз 36; Блокирует тираж; DEFPROD-8123
Выращивание | V |  | Настроить отчет по Валовой прибыли с указанием рентабельности продаж и наценкой на кг | 32+32 часов | Релиз 32; Блокирует тираж; DEFPROD-7070
Выращивание |  | V | Тип данных в отборе по статье бюджета в «Отчете по лимитам» выбирать в зависимости от вида бюджета. БДР = вид: статья доходов и расходов. БДДС = вид: статья ДДС. движения | 8+8 часов | Релиз 35; Блокирует тираж; DEFEKTPT-6484
Птицепереработка | V |  | Отчет Себестоимость птицы на убой | 80+80 часов | Релиз 30--?; Блокирует тираж; DEFPROD-10698; Лучше поднять до 28 взамен DEFPROD-10741
Птицепереработка | V |  | Отчет Себестоимость птицы на убой | 80+80 часов | Релиз 30--?; Блокирует тираж; DEFPROD-10699; Лучше поднять до 28 взамен DEFPROD-10740
Птицепереработка |  | V | Отчет ГП по SKU добавить суммы к возвратам | 40+40 часов | Блокирует тираж; DEFPROD-9990
Птицепереработка | V |  | Не работает пересчет в ед. отчетов | 40+40 часов | Релиз 29; Блокирует тираж; TEAMSTASKS-13881; задача несложная (посмотреть почему не работает пересчет ед. измерения), прошу перенести в 26 (было 33)
Птицепереработка | V |  | Доработка отчета в части интеграции с MES (доп. варианты) | 160+120 часов | Релиз 32--?; Блокирует тираж; DEFPROD-10435; нет пока DEV
* оценка по Пилоту ** трудозатраты: аналитик + разработчик
3

## Slide 5
Критика отчетности ERP по сегментам
Сегмент | Доработка отчета | Новый отчет | Описание | Трудоемкость , ЧЧ/мес* | Предложение
Птицепереработка | V |  | Дерево себестоимости сохраняется на диск от 15 до 40 минут | 24+32 часов | Релиз 29; Блокирует тираж; DEFPROD-9863; ок
Птицепереработка |  | V | Ведомость по учету затрат (текущие затраты и себ-ть птицы на убой) | 120+120 часов | Блокирует тираж; DEV-15966; ок
Птицепереработка | V |  | Разработать отчет по онлайн себестоимости | 120+120 часов | Релиз 29; Блокирует тираж; DEFPROD-10915; ок
Птицепереработка |  | V | Отчет по ВКЗ | 40+40 часов | Релиз 35; Блокирует тираж; FTR-7074
Птицепереработка |  | V | Отчет по займам ВГО | 40+40 часов | Релиз 35; Блокирует тираж; FTR-7057
Птицепереработка |  | V | Отчет по импортным контрактам | 40+40 часов | Релиз 35; Блокирует тираж; FTR-7072
Птицепереработка |  | V | Отчет по кредитным договорам | 24+24 часов | Релиз 35; Блокирует тираж; FTR-7126
Птицепереработка |  | V | Отчет по процентам комиссиям ЮЛ (уплаченные, начисленные) | 32+32 часов | Релиз 35; Блокирует тираж; FTR-7110
* оценка по Пилоту ** трудозатраты: аналитик + разработчик
4

## Slide 6
Критика отчетности ERP по сегментам
Сегмент | Доработка отчета | Новый отчет | Описание | Трудоемкость , ЧЧ/мес* | Предложение
Птицепереработка |  | V | Отчет по экспортным контрактам | 40+40 часов | Релиз 35; Блокирует тираж; FTR-7099
Птицепереработка | V |  | Дефект реестра платежей (отчет по лимитам) - часть 2 | 80+80 часов | Релиз 34; Блокирует тираж; DEFPROD-4462
Птицепереработка | V |  | Замечания к отчету соответствия птиу и зно ч2 | 32+32 часов | Релиз 33; Блокирует тираж; DEFPROD-9797
Птицепереработка | V |  | Отчет Ведомость ОС вывести в поля, доступные для отбора информацию из РС"Объекты по договору залога", реквизит Комментарий | 32+32 часов | Релиз 33; Блокирует тираж; DEFPROD-9825
Птицепереработка |  | V | Отчет по убою доработать возможность формирования с помощью регламентированного задания после выгрузки в Оракл и выгрузка вне системы SAP например | 40+40 часов | Передать в non-ERP
Птицепереработка | V |  | Дерево себестоимости - Даты | 16+16 часов | Релиз 36; Блокирует тираж; DEFPROD-9879
Птицепереработка | V |  | Доработки к отчету о прослеживаемости партии | 0 | Релиз перенести в дорабтки к тиражу?; Блокирует тираж; DEFPROD-10694; MTD – Переработка
Птицепереработка | V |  | Переработка отчета по лимитам ГЧ | 120+120 часов | Релиз 30--?; DEFPROD-11030
* оценка по Пилоту ** трудозатраты: аналитик + разработчик
5

## Slide 7
Критика отчетности ERP по сегментам
Сегмент | Доработка отчета | Новый отчет | Описание | Трудоемкость , ЧЧ/мес* | Предложение
Все сегменты |  | V | Автоматизация статистического ежемесячного отчета 1-цены производителей, все сегменты | 60+60 часов | Релиз 28; Блокирует тираж; DEV-579
Все сегменты |  | V | Автоматизация статистического ежемесячного отчета 2-цены приобретения, все сегменты | 60+60 часов | Релиз 30; Блокирует тираж; DEV-580
Все сегменты |  | V | Автоматизация статистического ежеквартального отчета П-2, все сегменты | 60+60 часов | Релиз 28; Блокирует тираж; DEV-16335
Все сегменты |  | V | Автоматизация статистического ежеквартального отчета 5-з, все сегменты | 60+60 часов | Релиз 29; Блокирует тираж; DEV-16381
Прочее | V |  | ГКЧ_Правила заполнения реквизита Стоимость в отчете по перевозкам по собственным перевозкам | 40+40 часов | Релиз 27; Блокирует тираж; DEFPROD-10024; Добавил связана с DEV-16980
Прочее | V |  | Отчет для выделения ПУПЛ | 60+60 часов | Релиз 31; DEFPROD-8766; поменять приоритет, релиз вендора?
Прочее |  | V | В документе «Заявка на корректировку планов и лимитов» у «Бюджетодержателя» при нажатии на «Согласование» должны быть кнопки «На согласовании» и «Отменить согласование». Когда он нажимает на кнопку «На согласовании» у Документа «Заявка на корректировку» ста... | 60+60 часов | Релиз 32; Блокирует тираж; DEFPROD-10777
Прочее |  | V | Отчет БДДС | 60+60 часов | Релиз 35; Блокирует тираж; FTR-7065
* оценка по Пилоту ** трудозатраты: аналитик + разработчик
6

## Slide 8
Критика отчетности ERP по сегментам
Сегмент | Доработка отчета | Новый отчет | Описание | Трудоемкость , ЧЧ/мес* | Предложение
Прочее |  | V | Отчет план/факт ДДС + заявки | 80+80 часов | Релиз 35; Блокирует тираж; FTR-7577
Прочее | V |  | Ограничить круг пользователей для редактирования отчета | 0 | Блокирует тираж; DEFPROD-10216
Прочее |  |  | DEFPROD-11111: Корректировка отчета по WMS | 0 | Релиз 28--9; DEFPROD-11111
* оценка по Пилоту ** трудозатраты: аналитик + разработчик
7

## Slide 9
Сводка по сегментам
Сегмент | Кол-во задач | Доработка | Новый отчет | Часы (аналитика+разработка)
Выращивание | 19 | 10 | 9 | 1736
Птицепереработка | 21 | 12 | 9 | 2368
Все сегменты | 4 | 0 | 4 | 480
Прочее | 7 | 3 | 3 | 600
8